## Slide 1: Webová aplikace časopisu
LOGOS POLYTECHNIKOS
RYCHLÁ ROTA

## Slide 2: PREZENTACE METODIKY SCRUM
SESTAVENÍ TÝMU
BUSINESS PLÁN – CANVAS
DoD a DoR
ÚPLNÝ PROJEKTOVÝ PLÁN

## Slide 3: TÝM
URČENÍ ROLÍ - Scrum Master (Kristýna)
        PRODUCT OWNER (Bára)
        Team members (Dáša, Petr a Lůďa)

## Slide 4: BUSINESS PLÁN – CANVAS

## Slide 5: DoD a DoR

## Slide 6: ÚPLNÝ PROJEKTOVÝ PLÁN
2 epic – Projekt a vytvořená hodnota

## Slide 7: Projekt

## Slide 8: Produkt

## Slide 9: Sprint 1 / Release 1

## Slide 10: Příklad US a tasks

## Slide 11: Retrospektiva 1. sprintu
V čem pokračovat: Skype meeting
S čím začít: Logování ve Worklogu
Co posílit: Práce ve scrumu
Co utlumit: Množství práce na krátký časový interval

## Slide 12: Review sprintu 1

## Slide 13: Sprint 2 / Release 1

## Slide 15: Příklad US a tasks

## Slide 16: Retrospektiva 2. sprintu
V čem pokračovat: Skype meeting a zachování jednoduchosti produktu
S čím začít: S plánem na časovou tíseň
Co posílit: Zohlednění DoD a DoR
Co utlumit: Množství práce na krátký časový interval
Co se nepovedlo: 4 zabugované US – stav recenzního posudku, přijetí článku, přijetí změn a změna stavu článku

## Slide 17: Review sprintu 2